PLATAFORMA SaaS OMNICANAL

MULTI-TENANT DE IA CONVERSACIONAL

Documento Técnico para Equipo de Desarrollo

Objetivos · Funcionalidades · Arquitectura · Herramientas · Plan de Sprints

Versión 1.0 — Septiembre 2026

14 Sprints · 3 Fases · 14+ Módulos Funcionales

Stack: FastAPI + LangGraph + Supabase + Docker

# Tabla de Contenidos

# 1. Objetivo del Proyecto

Construir una plataforma SaaS B2B de IA Conversacional Omnicanal que permita a cualquier tipo de negocio (clínicas, restaurantes, inmobiliarias, e-commerce, etc.) gestionar todas sus comunicaciones con clientes desde una única interfaz, potenciada por un ecosistema de agentes de IA especializados.

## 1.1 Visión del Producto

La plataforma es un ecosistema operativo integrado que proporciona a las empresas:

- Bandeja de entrada unificada (Unified Inbox): Todas las conversaciones de todos los canales (WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Email, Webchat, Voz) en una sola interfaz en tiempo real.

- CRM interno: Historial de contactos unificados cross-canal, etiquetas, notas, scoring predictivo.

- Orquestador de agentes de IA especializados: Un equipo de agentes autónomos que asumen roles específicos (RAG, agendamiento, facturación, marketing, clínico, visión) según la intención detectada.

- RAG con anclaje estricto: La IA solo responde con información verificada del espacio vectorial del tenant. Si no tiene la información, escala a humano.

- Control de costos por tenant: Enforcement activo de presupuestos de consumo de tokens LLM con degradación automática y corte.

## 1.2 Principios de Diseño

- Aislamiento de datos entre tenants: PostgreSQL RLS (Row Level Security) en todas las tablas.

- Latencia baja: Respuesta 200 a webhooks en <100ms, procesamiento async con Celery.

- Observabilidad en producción: OpenTelemetry traces, Loguru JSON logs, Prometheus/Grafana métricas.

- Costo operativo predecible: Presupuesto de tokens por tenant con enforcement activo.

- Extensibilidad: Abstracción MessagingProvider para nuevos canales, agentes habilitables por toggle.

# 2. Funcionalidades de la Solución

La plataforma se divide en 14 módulos funcionales distribuidos en 3 fases de desarrollo.

## 2.1 Omnicanalidad y Bandeja de Entrada Unificada

Fase: 1 (MVP)

Abstracción MessagingProvider (ABC con 5 métodos) que permite añadir nuevos canales sin tocar el core. Schema normalizado NormalizedMessage para todos los canales. Inbox en tiempo real con Supabase Realtime filtrado por RLS.

- WhatsApp (YCloud → Meta API): Ventana de sesión 24h, templates aprobados fuera de ventana

- Telegram (Bot API): Sin ventana, inline keyboards, archivos hasta 50MB

- Instagram DM (Meta Graph API): Usuario inicia, ventana 24h

- Facebook Messenger (Meta Graph API): Ventana 24h, one-time notification tokens

- Webchat (WebSocket propio): Sin restricciones

- Email (SMTP/IMAP o SendGrid): Threading por In-Reply-To

- Voz (Twilio/Vonage, Fase 2): STT streaming + TTS

## 2.2 CRM Interno

Fase: 1 (MVP)

- Contactos con custom_fields JSONB extensible por tenant

- Tags definidos por tenant (many-to-many)

- Notas internas vinculadas a contacto o conversación

- Scoring predictivo basado en interacción, sentimiento y etiquetas (Fase 2)

## 2.3 Control de Costos de Tokens

Fase: 1 (MVP)

Middleware TokenBudgetGuard en el pipeline de LangGraph que intercepta cada llamada al LLM:

- Uso > 80%: Alerta al owner del tenant

- Uso > 90%: Degradación automática a GPT-4o-mini

- Uso > 100%: Desvío a human_handoff con mensaje "Límite de IA alcanzado"

- Cache en Redis (sync cada 60s con DB), flush async post-LLM

- Dashboard: consumo diario/semanal/mensual, desglose por agente, proyección de gasto

## 2.4 Base de Conocimiento y Pipeline RAG

Fase: 1 (MVP)

- Ingesta: Upload (50MB/archivo, 500MB/tenant) → Detección OCR → Chunking (1000/200, tablas completas, FAQ por par) → Embedding (batches de 100, modelo configurable) → pgvector

- Retrieval: Filtro pre-vectorial por client_id, similarity threshold 0.75, top_k 5

- Strict grounding: Si no hay contexto suficiente → fallback a human_handoff

- Citación obligatoria: [Fuente: nombre_archivo, pág. X]

- Re-ranking con cross-encoder (Fase 2)

## 2.5 Modo Entrenamiento (Human-in-the-Loop)

Fase: 1 (MVP)

Mecanismo preciso de 6 pasos:

- training_mode = true → IA genera respuesta pero NO la envía

- Respuesta propuesta en pending_responses (awaiting_approval)

- Operador humano: Aprobar / Editar+Aprobar / Rechazar

- Pares aprobados → approved_responses → few-shot examples dinámicos

- Selección por similitud semántica (máximo 3 examples)

- Sugerencia de desactivar modo entrenamiento a >50 pares con alta consistencia

## 2.6 Templates y Clonación de Tenants

Fase: 2 (Expansión)

Un tenant_template es una snapshot exportable de configuración completa (agentes, few-shot, documentos base, tags, presupuesto, canales, servicios) sin datos de clientes. Permite replicar un setup funcional para un sector (clínica, restaurante, inmobiliaria) en minutos.

- Crear template desde tenant existente

- Listar templates por sector

- Instanciar template → nuevo tenant con configuración clonada

- Regenerar embeddings de documentos base automáticamente

## 2.7 Unificación de Contactos Cross-Canal

Fase: 1 (MVP)

La misma persona puede escribir por WhatsApp, Instagram y email. Sin unificación aparecen como 3 contactos distintos. El sistema identifica automáticamente por teléfono normalizado (E.164) o email, y permite merge manual desde el Inbox.

## 2.8 Ciclo de Vida de Conversaciones

Fase: 1 (MVP)

7 estados: new → active → waiting_customer → waiting_agent → resolved → closed → reopened. Auto-cierre configurable. SLA tracking: first_response_time, resolution_time. Alertas por incumplimiento.

## 2.9 Análisis de Sentimiento

Fase: 2 (Expansión)

Clasificador ligero (GPT-4o-mini o modelo local) que analiza cada mensaje entrante. 2 mensajes very_negative consecutivos → escalamiento automático a human_handoff. Tendencia negative sostenida (>3 mensajes) → alerta sin cortar IA.

## 2.10 Webhooks Salientes (Event API)

Fase: 2 (Expansión)

Los tenants configuran URLs de webhook para recibir eventos en tiempo real (conversation.created, message.received, contact.merged, etc.). Firma HMAC-SHA256 por tenant, 3 reintentos con backoff, desactivación automática tras 3 fallos.

## 2.11 Respuestas Rápidas para Agentes Humanos

Fase: 1 (MVP)

Respuestas predefinidas organizadas por categoría con shortcuts (/saludo, /horarios) y variables dinámicas ({{contact_name}}, {{agent_name}}, etc.). Sugerencias automáticas por similitud con el último mensaje del cliente.

## 2.12 Encuestas de Satisfacción (CSAT)

Fase: 2 (Expansión)

Envío automático post-resolución adaptado por canal (botones interactivos en WhatsApp, inline keyboard en Telegram, link en email). Rating 1-5 con métricas por tenant, agente, canal y tipo de intención.

## 2.13 Modo Sandbox / Testing

Fase: 3 (Avanzado)

Duplicación de configuración activa en espacio de pruebas. Publicación atómica de cambios de sandbox a producción con diff y rollback con un clic.

## 2.14 Backup y Recuperación ante Desastres

Fase: 1 (MVP) — No negociable para un SaaS

- PostgreSQL: pg_dump diario comprimido → S3-compatible. Retención: 30 días daily + 12 meses monthly

- Redis: RDB snapshots cada 15 min + AOF. Reconstruible desde PostgreSQL

- Supabase Storage: Réplica a bucket externo

- Pruebas de restore mensuales automatizadas

- RTO < 4 horas, RPO < 24 horas

# 3. Arquitectura del Sistema

La arquitectura sigue un patrón de microservicios comunicados por colas de mensajes, con una API Gateway centralizada y aislamiento de datos por RLS.

## 3.1 Flujo Principal

1. Webhook entrante llega a Traefik (API Gateway) → 2. Se valida firma HMAC del proveedor → 3. Se deduplica contra Redis (channel + external_message_id) → 4. Se encola en Celery (webhooks queue), respuesta 200 en <100ms → 5. Worker invoca el grafo LangGraph → 6. Intent routing clasifica la intención → 7. Agente correspondiente genera respuesta → 8. Token budget check verifica presupuesto → 9. Respuesta se envía al canal de origen vía MessagingProvider.

## 3.2 Componentes Principales

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| API Gateway | Traefik v3 | Rate limiting por tenant (100 req/min API, 500 msg/min webhooks), TLS, circuit breaker |
| Backend API | FastAPI (Python 3.11+) | Async, Pydantic v2, RBAC middleware, dependency injection |
| Base de Datos | Supabase self-hosted (PostgreSQL 15+) | RLS nativo, pgvector integrado, Realtime, GoTrue auth |
| Vector Store | pgvector 0.7+ | Mismo PostgreSQL, índices HNSW con filtro pre-vectorial por client_id |
| Connection Pool | pgBouncer (transaction mode) | SET LOCAL para variables RLS (compatible con transaction mode) |
| Cache & Broker | Redis 7+ | Broker Celery, caché token usage, dedup webhooks, DLQ |
| Tareas Async | Celery 5+ | 5 colas dedicadas (webhooks, ai_inference, documents, notifications, bulk) |
| Orquestación IA | LangGraph + LangChain | StateGraph tipado, checkpointing PostgreSQL, conditional routing |
| LLM | OpenAI GPT-4o / 4o-mini | Abstracción para swap a Azure OpenAI, Anthropic o modelos locales |
| Mensajería | Abstracción MessagingProvider | Desacopla de YCloud. Extensible a Twilio y otros proveedores |
| Observabilidad | OTel + Loguru + Prometheus + Grafana | Trace ID desde webhook hasta respuesta, métricas P50/P95/P99 |

## 3.3 Ecosistema de Agentes (LangGraph)

El corazón de la plataforma es un StateGraph de LangGraph con los siguientes nodos:

| Nodo | Descripción | Transiciones |
| --- | --- | --- |
| intent_routing | Clasifica intención con GPT-4o-mini (output estructurado) | → rag_query, scheduling, billing, marketing, human_handoff (si confianza < 0.7) |
| rag_query | Recupera contexto de pgvector, genera respuesta anclada | → token_budget_check |
| scheduling_agent | Google Calendar: disponibilidad, crear/modificar/cancelar citas | → token_budget_check |
| billing_agent | Facturación electrónica DIAN (Fase 2) | → token_budget_check |
| marketing_agent | Campañas masivas con segmentación (Fase 2) | → token_budget_check |
| clinical_agent | Dictado médico → JSON RIPS (Fase 3) | → token_budget_check |
| vision_agent | YOLO + ArcFace, servicio GPU separado (Fase 3) | → token_budget_check |
| token_budget_check | Verifica presupuesto de tokens del tenant | → respond o human_handoff |
| respond | Envía respuesta al canal vía MessagingProvider | → training_mode_approval o END |
| training_mode_approval | Retiene respuesta para aprobación humana | → END |
| human_handoff | Asigna a agente humano, notifica, SLA tracking | → END |

Configuración por tenant: Cada tenant activa/desactiva agentes con un toggle. El intent_routing solo considera los agentes habilitados. Un tenant que solo necesita RAG + agendamiento no recibe rutas a billing o clinical.

## 3.4 Estrategia de Colas Celery

| Cola | Prioridad | Workers | Tareas |
| --- | --- | --- | --- |
| webhooks | Alta | 8 | Procesamiento de mensajes entrantes |
| ai_inference | Alta | 4 | Llamadas a LLM, RAG queries |
| documents | Media | 2 | Ingesta, OCR, chunking, embedding |
| notifications | Media | 2 | Alertas push/email, derivación a humanos |
| bulk | Baja | 1 | Campañas masivas, reportes, exportaciones |

## 3.5 Seguridad y Multi-Tenancy

El aislamiento de datos es la regla más crítica de la arquitectura:

- Todas las tablas incluyen client_id UUID NOT NULL REFERENCES clients(id)

- PostgreSQL RLS habilitado en cada tabla con FORCE

- Política: USING (client_id = current_setting('app.current_client_id')::uuid)

- SET LOCAL (no SET) para compatibilidad con pgBouncer en transaction mode

- Búsquedas vectoriales: WHERE client_id = :client_id como filtro pre-vectorial (antes del cálculo de distancia)

- Autenticación: GoTrue (Supabase Auth) con JWT custom claims (client_id, role, user_id)

- RBAC: 4 roles por tenant (owner, admin, agent, viewer), verificado en middleware

- Cifrado: TLS 1.3 (Traefik), pgcrypto para columnas sensibles, clave por tenant

- Auditoría: Trigger PostgreSQL en tablas sensibles, retención configurable (default 90 días)

- Cumplimiento: RGPD / Habeas Data (Ley 1581 Colombia), endpoints de exportación/eliminación

## 3.6 Modelo de Datos

Todas las tablas siguen el patrón multi-tenant. 18 tablas en Fase 1 (MVP), 6 adicionales en Fase 2.

### Fase 1 — MVP Core (18 tablas)

| Grupo | Tablas | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Tenants & Auth | clients, users | Multi-tenancy, RBAC (owner/admin/agent/viewer) |
| CRM | contacts, contact_identifiers, tags, contact_tags, internal_notes | Contactos unificados, etiquetado, notas |
| Conversaciones | conversations, messages | Ciclo de vida (7 estados), NormalizedMessage, SLA |
| RAG | documents, document_chunks | Ingesta, embeddings vector(1536), índice HNSW |
| Costos | token_budgets, token_usage_log | Presupuesto mensual, log de consumo |
| Webhooks | webhook_dedup | Idempotencia (channel, external_message_id), TTL 24h |
| Agentes | agent_configs, quick_replies | Toggle de agentes por tenant, shortcuts |
| Entrenamiento | pending_responses, approved_responses | Human-in-the-loop, few-shot dinámicos |
| Auditoría | audit_logs | old_value/new_value JSONB, trigger automático |

### Fase 2 — Expansión (6 tablas adicionales)

| Tabla | Propósito |
| --- | --- |
| tenant_templates | Snapshots de configuración para clonación por sector |
| tenant_webhooks | Configuración de webhooks salientes por tenant |
| outgoing_webhook_logs | Log de envíos de webhooks salientes |
| satisfaction_surveys | CSAT post-resolución (rating 1-5) |
| service_types | Servicios de agendamiento con duración |
| channel_configs | Configuración de canales por tenant |

# 4. Plugins y Skills Instalados

Para acelerar el desarrollo se han instalado plugins del marketplace de Claude y se han creado skills personalizados que encapsulan los patrones técnicos del proyecto.

## 4.1 Plugins del Marketplace

### Engineering Plugin

ID: plugin_01FTLa86dhbVJ3HB1LdHdhN7

10 skills para el ciclo de desarrollo: architecture (diseño de sistemas), code-review (revisión de PRs), debug (diagnóstico), deploy-checklist (verificación pre-deploy), documentation (generación de docs), incident-response (respuesta a incidentes), standup (reportes diarios), system-design (diseño de alto nivel), tech-debt (gestión de deuda técnica), testing-strategy (planificación de tests).

### Twilio Developer Kit

ID: plugin_016oKj4giY4m5suAs8roTt5p

50+ skills para SMS, Voice, WhatsApp, SendGrid, webhooks y compliance de Twilio. Cubre los patrones de integración que necesitamos para el canal de voz (Fase 2) y la abstracción de proveedores de mensajería.

### Security Guidance

ID: plugin_01YBNfaNwQztYsnUydt8m47G

Hooks automáticos que se ejecutan en PostToolUse, Stop y SessionStart. Detecta automáticamente inyección SQL/NoSQL, XSS, SSRF, secretos expuestos en código, y otros patrones de vulnerabilidad. Esencial para un SaaS que maneja datos sensibles de múltiples tenants.

## 4.2 Skills Personalizados

6 skills creados específicamente para los patrones técnicos de este proyecto. Cada skill encapsula las mejores prácticas y los patrones exactos que el código debe seguir.

| Skill | Patrones | Descripción |
| --- | --- | --- |
| fastapi-async-patterns | 8 | App Factory, TenantContext middleware, DI, Pydantic v2, Error handling, Background Tasks vs Celery, Webhook Receiver, Testing fixtures |
| langgraph-agent-orchestration | 9 | State schema, StateGraph construction, Intent routing, RAG strict grounding, Token budget check, Human handoff, Training approval, Dynamic LLM selection, Graph invocation |
| postgresql-rls-pgvector | 8 | Multi-tenant table base, SET LOCAL, pgvector chunks, Similarity query, Alembic migration, Indexes, RLS isolation test, Audit trigger |
| celery-task-patterns | 7 | Multi-queue config, Docker workers, Retry+backoff, DLQ, Tenant concurrency limiter, Beat schedule, OTel instrumentation |
| docker-compose-microservices | 5 | File structure, docker-compose.yml con 14 servicios, Traefik rate limiting, Init SQL, .env.example |
| supabase-selfhosted-config | 5 | GoTrue auth con custom JWT claims, Realtime con RLS, Storage para RAG, Backup strategy, pgvector config |

# 5. Manual de Uso de Skills y Agentes

Este manual explica cómo usar los skills y agentes de Claude para el desarrollo del proyecto, incluyendo la estrategia de Loop Engineering para desarrollo autónomo.

## 5.1 ¿Qué es un Skill?

Un skill es un conjunto de instrucciones empaquetadas que Claude sigue al ejecutar un tipo específico de tarea. Cuando un desarrollador invoca un skill, Claude carga las instrucciones y genera código que sigue los patrones definidos, garantizando consistencia en todo el proyecto.

## 5.2 Cómo invocar Skills

Los skills se invocan automáticamente cuando Claude detecta que la tarea corresponde a un skill instalado, o se pueden invocar explícitamente con /nombre-del-skill. Ejemplos:

- "Crea el middleware de TenantContext" → Claude detecta fastapi-async-patterns y genera código con SET LOCAL, dependency injection, etc.

- "Configura el docker-compose con todos los servicios" → Claude detecta docker-compose-microservices y genera los 14 servicios con sus healthchecks y volúmenes.

- "Implementa el nodo de intent_routing en LangGraph" → Claude detecta langgraph-agent-orchestration y sigue el patrón exacto del skill.

- "Crea la migración para la tabla contacts con RLS" → Claude detecta postgresql-rls-pgvector y genera DDL con RLS, SET LOCAL, índices correctos.

## 5.3 Cómo invocar Plugins

Los plugins se activan automáticamente por hooks o cuando Claude detecta que la tarea corresponde al dominio del plugin:

- Security Guidance: Se ejecuta automáticamente en cada commit/tool use. Detecta secretos, inyecciones SQL, XSS. No requiere invocación manual.

- Engineering: Invocar con /architecture para diseño, /code-review para revisión, /testing-strategy para planificar tests. Útil antes de iniciar cada sprint.

- Twilio Developer Kit: Invocar al implementar la integración de voz (Sprint 9+). Cubre patrones de webhooks, TwiML, y compliance.

## 5.4 Loop Engineering — Desarrollo Autónomo

Loop Engineering es la estrategia para que Claude desarrolle de forma autónoma con mínima intervención humana. Requiere 3 componentes:

### Componente 1: CLAUDE.md (Instrucciones permanentes)

Archivo en la raíz del repositorio que define el comportamiento de Claude en cada sesión. Incluye: rol, stack, reglas absolutas (RLS, type hints, etc.), estructura de proyecto y protocolo post-tarea (tests → commit → actualizar PROGRESS.md → reportar).

### Componente 2: PROGRESS.md (Estado compartido)

Archivo que mantiene el estado entre sesiones de Claude. Cada sesión lo lee al inicio y lo actualiza al terminar. Incluye: sprint actual, tareas completadas, tareas en progreso, tareas pendientes, bloqueadores y notas para la próxima sesión.

### Componente 3: Scheduled Tasks (Sesiones automáticas)

Tareas programadas que disparan sesiones de desarrollo. Cada tarea incluye un prompt con el sprint actual y las tareas específicas. Claude lee CLAUDE.md y PROGRESS.md, implementa, testea, hace commit y reporta.

## 5.5 Workflow con Otro Desarrollador

Se recomiendan dos opciones:

### Opción A: Dev + Reviewer (Recomendada)

- Claude: Implementador principal. Trabaja autónomamente en loop mode.

- Tú (Arquitecto): Creas sesiones, revisas PROGRESS.md y commits, corriges y relanzas.

- Otro Dev: Frontend (React/Next.js) o tareas paralelas en branch separado.

Flujo diario: Mañana creas sesión del día → Claude trabaja → Mediodía check-in rápido → Tarde el otro dev trabaja en paralelo → Noche scheduled task de testing.

### Opción B: Dual Loop (Más agresiva)

- Sesión 1 (Backend core): Branch feature/sprint-X-backend. Foco: FastAPI, Celery, LangGraph, DB. Scheduled task cada 4h.

- Sesión 2 (Integraciones): Branch feature/sprint-X-integrations. Foco: MessagingProvider, Google Calendar, webhooks. Scheduled task cada 4h.

- Tú: Merge reviewer, resuelves conflictos, defines interfaces.

- Otro Dev: Frontend, tests E2E, DevOps (CI/CD, monitoreo).

## 5.6 Permisos Recomendados

| Acción | Permiso | Razón |
| --- | --- | --- |
| Leer/escribir archivos | Auto-allow (carpeta proyecto) | Claude necesita leer y crear código |
| Ejecutar pytest, git, docker | Auto-allow | Tests, commits, servicios |
| Instalar paquetes (pip, npm) | Auto-allow | Dependencias del proyecto |
| Git commit & push | Auto-allow (solo feature/*) | Commits atómicos por feature |
| docker-compose up | Pedir aprobación | Puede afectar puertos del sistema |
| APIs externas (OpenAI, etc.) | Pedir aprobación (1era vez) | Seguridad: acceso a servicios externos |
| Merge a main | Siempre pedir aprobación | Requiere revisión humana |

NUNCA usar --dangerously-skip-permissions en entornos con datos reales. Solo en desarrollo local aislado.

# 6. Plan de Sprints para Estimación

14 sprints de 1 semana cada uno, organizados en 3 fases. Este plan es la base para la estimación de costos y tiempos.

FASE 1 — MVP CORE (Sprints 1-8, Semanas 1-8)

Lo mínimo para que un tenant opere en producción con WhatsApp + RAG + Agendamiento.

### Sprint 1: Schema DDL & Arquitectura (Semana 1)

- Diagrama de arquitectura Mermaid (flujo completo)

- DDL ejecutable para 18 tablas del MVP (pgvector, pgcrypto, uuid-ossp)

- Políticas RLS para cada tabla con patrón SET LOCAL

- Índices: B-tree, GIN para JSONB, HNSW para embeddings

- Test de aislamiento RLS + Script init.sql

### Sprint 2: Infraestructura Docker (Semana 2)

- docker-compose.yml con 14 servicios

- .env.example documentado, traefik.yml, celery_config.py

- Health checks, Dockerfile multi-stage, Prometheus + Grafana

### Sprint 3: FastAPI Core & Auth (Semana 3)

- Estructura de proyecto completa (app/, core/, middleware/, api/, etc.)

- App factory, TenantContextMiddleware (SET LOCAL), RBAC middleware

- SQLAlchemy 2.0 models, Pydantic v2 schemas, dependency injection

- Error handling estandarizado con AppException

### Sprint 4: Webhook Receiver & MessagingProvider (Semana 4)

- MessagingProvider ABC + YCloudProvider + factory pattern

- Webhook receiver con deduplicación Redis + webhook_dedup

- Encolamiento Celery, retry con backoff, DLQ

### Sprint 5: Pipeline de Documentos & RAG (Semana 5)

- Upload → OCR → Chunking → Embedding → pgvector

- Retrieval con filtro pre-vectorial, threshold 0.75, citación

### Sprint 6: LangGraph — Grafo de Agentes (Semana 6)

- StateGraph completo con todos los nodos y edges condicionales

- Intent routing, RAG con strict grounding, token budget check

- Human handoff, training mode approval, checkpointing PostgreSQL

### Sprint 7: Agente de Agendamiento & CRM API (Semana 7)

- Google Calendar API bidireccional, service_types dinámicos

- CRUD contactos con unificación cross-canal, tags, notas

- Ciclo de vida de conversaciones (7 estados), auto-cierre

### Sprint 8: Observabilidad, Backup & Hardening (Semana 8)

- OpenTelemetry SDK, Loguru JSON, Prometheus exporters, Grafana dashboards

- Backup pg_dump diario, restore test mensual, pgcrypto columnas sensibles

- Auditoría triggers, endpoints RGPD, respuestas rápidas, tests E2E

HITO: MVP Core completo. Un tenant puede operar en producción con WhatsApp + RAG + Agendamiento + Inbox + CRM + Control de costos + Observabilidad + Backups.

FASE 2 — EXPANSIÓN (Sprints 9-12, Semanas 9-12)

Multicanal completo, integraciones avanzadas y herramientas de crecimiento.

### Sprint 9: Canales Adicionales (Semana 9)

- TelegramProvider, MetaProvider (Instagram + Facebook), WebSocket Webchat, EmailProvider

- Audio batch: WhatsApp audio → Whisper API → texto en pipeline

### Sprint 10: Templates, Clonación & Sentimiento (Semana 10)

- CRUD tenant_templates, flujo de clonación, regenerar embeddings

- Clasificador de sentimiento, regla de escalamiento automático

### Sprint 11: Webhooks Salientes & CSAT (Semana 11)

- Event dispatcher HMAC-SHA256, retry/desactivación, logging

- Encuestas CSAT post-resolución, métricas agregadas en Grafana

### Sprint 12: Agentes Financiero & Marketing (Semana 12)

- Agente financiero: facturación electrónica DIAN, NIT/RUT

- Agente marketing: campañas, segmentación, envío masivo via cola bulk

- CRM avanzado: scoring predictivo, custom fields

- Re-ranking RAG con cross-encoder

FASE 3 — MÓDULOS AVANZADOS (Sprints 13-14, Semanas 13-14+)

Features de alto valor que requieren infraestructura especializada.

### Sprints 13-14: Módulos Avanzados (Semanas 13-14+)

- Canal de voz real-time: Twilio/Vonage + STT streaming + TTS

- Agente clínico / RIPS: dictado médico → JSON, CIE-10, CUPS

- Agente de visión: servicio GPU separado, YOLO + ArcFace, Habeas Data

- Modo sandbox: environment production/sandbox, publicación atómica, rollback

- Multi-idioma: detección automática + respuesta en idioma del contacto

- Feature flags por tenant para rollout gradual

# 7. Base para Estimación de Costos y Tiempos

Esta sección proporciona la información necesaria para que el equipo estime costos y tiempos.

## 7.1 Resumen de Esfuerzo por Fase

| Fase | Sprints | Duración | Complejidad | Perfil requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP | 1-8 | 8 semanas | Alta (arquitectura base + LangGraph) | Senior Backend + Senior AI/ML |
| Fase 2 — Expansión | 9-12 | 4 semanas | Media (integraciones + nuevos agentes) | Mid-Senior Backend + Frontend |
| Fase 3 — Avanzado | 13-14+ | 2+ semanas | Alta (GPU, voz real-time, compliance) | Senior Backend + ML Engineer |

## 7.2 Costos de Infraestructura (Estimación Mensual)

| Servicio | Especificación | Costo estimado/mes |
| --- | --- | --- |
| VPS Principal | 8 vCPU, 32GB RAM, 500GB SSD (Hetzner/OVH) | $40-80 USD |
| OpenAI API | GPT-4o + 4o-mini + embeddings (depende de volumen) | $50-500+ USD |
| Backup Storage | S3-compatible (Backblaze B2, 100GB) | $5-10 USD |
| Dominio + DNS | Cloudflare (free tier) | $0-15 USD |
| Google Calendar API | Free tier (suficiente para MVP) | $0 USD |
| YCloud (WhatsApp) | Pay-per-message (Meta pricing) | Variable |
| VPS GPU (Fase 3) | Para agente de visión (si aplica) | $50-200 USD |

Los costos de API de OpenAI son variables y dependen del volumen de mensajes y tenants. Con TokenBudgetGuard y degradación automática, se mantienen predecibles por tenant.

## 7.3 Dependencias Externas

- Google Calendar API: Credenciales OAuth2 por tenant. Configuración inicial requerida.

- YCloud (WhatsApp Business): Cuenta, número verificado, templates aprobados por Meta.

- OpenAI API: API key con billing configurado. Modelos: gpt-4o, gpt-4o-mini, text-embedding-3-small.

- Twilio/Vonage (Fase 2-3): Para canal de voz. Cuenta con número y crédito.

- DIAN API (Fase 2): Para facturación electrónica colombiana. Certificado digital requerido.

## 7.4 Criterios de Calidad

- Cobertura de tests: Mínimo 80% en lógica de negocio crítica (RLS, dedup, budget, routing)

- Latencia: P95 < 5s para respuesta de agente, < 100ms para respuesta HTTP de webhook

- Aislamiento: Test RLS obligatorio en cada sprint (tenant A nunca ve datos de tenant B)

- Observabilidad: Trace ID visible desde webhook hasta respuesta en Grafana

- Zero downtime: Deployments con health checks y rollback automático

# 8. Próximos Pasos

Acciones inmediatas para que el equipo de desarrollo inicie:

- Revisar este documento y el SDD interactivo (artifact publicado) para familiarizarse con la arquitectura.

- Configurar el repositorio Git con CLAUDE.md y PROGRESS.md según las plantillas del SDD.

- Instalar los 3 plugins recomendados en las sesiones de Claude de cada dev.

- Guardar los 6 skills personalizados en las sesiones de desarrollo.

- Estimar horas/persona por sprint usando la tabla de esfuerzo de la sección 7.1.

- Definir quién toma el rol de Arquitecto/Reviewer y quién el de Dev paralelo.

- Configurar los permisos de Claude según la tabla de la sección 5.6.

- Iniciar Sprint 1 (Schema DDL & Arquitectura) con Claude en loop mode.

Documento generado el 3 de septiembre de 2026.

Este documento es un complemento del SDD interactivo publicado como artifact. Ambos documentos se mantienen sincronizados con el estado del proyecto.